|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Acta de Reunión No. 06** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar, Fecha y Hora:** | Bogotá, 31 de agosto de 2020 |
| **Convocada por:** | Carlos Merchán |
| **Objetivo:** | Entrega No. 1 |

1. **ASISTENTES**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Carlos Andrés Parra - Docente |
| **2** | Carlos Arturo Merchán Herrera |
| **3** | Rodrigo Bastidas Martínez |
| **4** | Rigoberto Giraldo Carmona |
| **5** | Natalia León Cardozo |
| **6** | Luz Edith González Palencia |

1. **AGENDA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Presentación del proyecto |
| **2** | Comentarios del profesor relacionadas con la presentación del proyecto |

1. **TEMAS TRATADOS** 
   1. Se realizó la exposición del proyecto de conformidad con los criterios determinados por el profesor.
   2. El profesor realizó observaciones relacionadas con los requerimientos funcionales, no funcionales que el equipo debe revisar para la siguiente entrega.
   3. El profesor realizó observaciones relacionadas con la estimación del esfuerzo que realizó el equipo para el desarrollo de las historias de usuarios.
2. **SEGUIMIENTO A LAS TAREAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Fecha cumplimiento** | **Comentario** |
| 1 | Incorporar todos los artefactos elaborados al documento del proyecto | Luz Edith González | 30-08-2020 | Cumplido |

1. **TAREAS O ACCIONES PARA SEGUIR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Fecha cumplimiento** | **Comentario** |
| 1 | Revisar el alcance del proyecto | Equipo | 03-09-2020 |  |
| 2 | Ajustar el listado de requisitos no funcionales | Equipo | 03-09-2020 |  |

1. **ELABORÓ Y APROBÓ**

Elaboró: Luz Edith González P.

Aprobó: Carlos A. Merchán H.