|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Acta de Reunión No. 10** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar, Fecha y Hora:** | Bogotá, 19 de septiembre de 2020 |
| **Convocada por:** | Carlos Merchán |
| **Objetivo:** | Seguimiento al proyecto |

1. **ASISTENTES**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Carlos Arturo Merchán Herrera |
| **2** | Rodrigo Bastidas Martínez |
| **3** | Rigoberto Giraldo Carmona |
| **4** | Natalia León Cardozo |
| **5** | Luz Edith González Palencia |

1. **AGENDA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Revisión de avance del cronograma |
| **2** | Coordinación de actividades para la siguiente semana. |
| **3** | Revisión de documentos en la wiki |

1. **TEMAS TRATADOS** 
   1. Se revisó el avance y se acordaron estrategias para lograr cumplir con la fecha de entrega del desarrollo.
   2. Se acordó la estrategia para la realización de las pruebas.
2. **SEGUIMIENTO A LAS TAREAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Fecha cumplimiento** | **Comentario** |
| 1 | Ejecutar las pruebas acordadas | Equipo | 29-09-2020 |  |
| 2 | Continuar con los desarrollos de las historias de usuario de login, administración y reserva | Natalia León  Rodrigo Bastidas  Rigoberto Giraldo | 29-09-2020 |  |

1. **TAREAS O ACCIONES PARA SEGUIR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Fecha cumplimiento** | **Comentario** |
| 1 | Incorporar todos los artefactos elaborados al documento del proyecto | Luz Edith González | 29-09-2020 |  |

1. **ELABORÓ Y APROBÓ**

Elaboró: Luz Edith González P.

Aprobó: Carlos A. Merchán H.