|  | Acta de Reunión No. 06 |  |
| --- | --- | --- |

| Lugar, Fecha y Hora: | Bogotá, 31 de agosto de 2020 |
| --- | --- |
| Convocada por: | Carlos Merchán |
| Objetivo: | Entrega No. 1 |

- ASISTENTES

| 1 | Carlos Andrés Parra - Docente |
| --- | --- |
| 2 | Carlos Arturo Merchán Herrera |
| 3 | Rodrigo Bastidas Martínez |
| 4 | Rigoberto Giraldo Carmona |
| 5 | Natalia León Cardozo |
| 6 | Luz Edith González Palencia |

- AGENDA

| 1 | Presentación del proyecto |
| --- | --- |
| 2 | Comentarios del profesor relacionadas con la presentación del proyecto |

- TEMAS TRATADOS

  - Se realizó la exposición del proyecto de conformidad con los criterios determinados por el profesor.

  - El profesor realizó observaciones relacionadas con los requerimientos funcionales, no funcionales que el equipo debe revisar para la siguiente entrega.

  - El profesor realizó observaciones relacionadas con la estimación del esfuerzo que realizó el equipo para el desarrollo de las historias de usuarios.

- SEGUIMIENTO A LAS TAREAS

| No | Tarea | Responsable | Fecha cumplimiento | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incorporar todos los artefactos elaborados al documento del proyecto | Luz Edith González | 30-08-2020 | Cumplido |

- TAREAS O ACCIONES PARA SEGUIR

| No | Tarea | Responsable | Fecha cumplimiento | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisar el alcance del proyecto | Equipo | 03-09-2020 |  |
| 2 | Ajustar el listado de requisitos no funcionales | Equipo | 03-09-2020 |  |

- ELABORÓ Y APROBÓ

Elaboró: Luz Edith González P.

Aprobó:  Carlos A. Merchán H.